BMC

DOSSIER DE CADRAGE
DU PROTOTYPE FONCTIONNEL

Périmètre produit • Organisation de l’équipe • Exigences techniques • Livrables

MISSION Concevoir rapidement une expérience web de commande de repas, centrée sur un seul restaurant, avec un parcours client abouti et un back-end léger permettant de recevoir et consulter les commandes.

| Organisation | Teranga Labs |
| --- | --- |
| Sponsor / donneur de directive | Pape Aliou Sène — Directeur général (nom à confirmer selon l’orthographe officielle) |
| Responsable projet et technique | Lansana Coly — Chef de projet / Lead technique |
| Version et date | Version 1.0 • 18 octobre 2026 |

DOCUMENT INTERNE — BASE DE TRAVAIL POUR L’ÉQUIPE

# Sommaire

1. Contexte et vision du projet

2. Objectifs et principes de réalisation

3. Périmètre fonctionnel du MVP

4. Pages et parcours utilisateurs

5. Architecture et outils recommandés

6. Répartition des rôles et responsabilités

7. Méthode de travail et règles de collaboration

8. Exigences de qualité du code

9. Livrables attendus

10. Planning indicatif et critères de validation

11. Risques, limites et décisions à confirmer

12. Brief à transmettre à Claude

# 1. Contexte et vision du projet

À la suite de la directive de la direction générale, Teranga Labs lance une première version de démonstration du projet BMC. L’objectif est de présenter au client potentiel un prototype web crédible, visuellement soigné et réellement navigable, afin de recueillir ses retours avant d’engager un développement plus complet.

POSITIONNEMENT BMC est, à ce stade, un prototype de validation. Il ne doit pas être présenté comme une plateforme de production prête à gérer des opérations réelles à grande échelle.

## 1.1 Vision

Permettre à un utilisateur de découvrir le menu d’un restaurant, de sélectionner des plats, de composer un panier, de saisir ses coordonnées et son adresse, puis d’envoyer une commande avec espèces à la livraison ou Orange Money avant la livraison.

## 1.2 Décisions déjà retenues

Un seul restaurant pour la démonstration.

Priorité donnée à l’expérience Front-end, au design responsive et à la fluidité du parcours.

Back-end minimal pour recevoir les commandes et renvoyer une réponse exploitable.

SQLite est envisagé pour persister les commandes ; aucune architecture de données complexe n’est nécessaire au MVP.

Deux modes de paiement : espèces à la livraison ou Orange Money avant la livraison.

Le client n’a pas encore été consulté : le prototype sert à ouvrir la discussion et à valider les besoins.

# 2. Objectifs et principes de réalisation

## 2.1 Objectifs

Créer une première impression professionnelle dès la page d’accueil.

Rendre le menu et les prix faciles à comprendre sur mobile et ordinateur.

Faire fonctionner le parcours complet de commande, pas seulement une maquette statique.

Enregistrer les commandes de test et les rendre consultables dans un tableau de bord simple.

Limiter le temps de développement et éviter les fonctionnalités coûteuses avant validation client.

## 2.2 Principes

D’abord le parcours essentiel : découvrir → choisir → panier → coordonnées → confirmer.

Mobile-first : conception prioritaire pour les écrans mobiles.

Pas de compte client obligatoire pour la démonstration.

Pas de paiement en ligne, d’application mobile native ni de suivi GPS en temps réel.

Données de démonstration fictives uniquement ; aucune donnée personnelle réelle sans autorisation.

Les choix techniques peuvent être ajustés par le Lead technique si un outil augmente inutilement la complexité.

# 3. Périmètre fonctionnel du MVP

| Module | Inclus dans le MVP | Hors périmètre initial |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Identité visuelle, présentation du restaurant, catégories et plats mis en avant. | Personnalisation avancée, moteur de recommandations. |
| Menu | Liste des plats, images, descriptions, prix, disponibilité et ajout au panier. | Gestion multi-restaurants, catalogue complexe. |
| Panier | Ajout/retrait, quantités, sous-total et total estimé. | Panier multi-restaurants, promotions complexes. |
| Commande | Nom, téléphone, adresse, instructions facultatives, validation. | Création de compte et historique client avancé. |
| Localisation | GPS si disponible et autorisé, sinon saisie manuelle de l’adresse. | Suivi de livreur en temps réel. |
| Confirmation | Numéro de commande et message de confirmation après réponse API. | SMS/WhatsApp automatisés obligatoires. |
| Back-end | Validation minimale, enregistrement SQLite, lecture des commandes. | Microservices, architecture distribuée. |
| Administration | Liste des commandes, détail, statut simple et rafraîchissement manuel. | Gestion complète des rôles et analytics avancés. |
| Paiement | Choix entre espèces à la livraison et Orange Money payé avant la livraison ; statut de paiement enregistré. | Autres moyens de paiement et intégration complexe de plusieurs prestataires. |

# 4. Pages et parcours utilisateurs

## 4.1 Accueil

Logo/nom BMC, navigation simple et appel à l’action « Voir le menu ».

Visuel principal appétissant, présentation du restaurant et sélection de plats.

Sections légères : catégories, plats populaires, informations pratiques et contact fictif si nécessaire.

## 4.2 Menu et catégories

Affichage des plats sous forme de cartes cohérentes.

Chaque carte indique nom, courte description, prix et image.

Filtrage par catégorie si cela améliore la navigation ; recherche simple facultative.

## 4.3 Détail d’un plat (facultatif)

Photo, description, prix, quantité et options simples si le périmètre le permet.

Bouton d’ajout au panier avec retour visuel immédiat.

## 4.4 Panier

Liste des articles, quantités modifiables, suppression et sous-total.

Calcul du total côté serveur avant enregistrement ; le Front-end ne constitue pas la source de vérité pour les prix.

## 4.5 Validation de commande

Champs requis : nom, téléphone et adresse de livraison.

Adresse saisie manuellement ; bouton GPS optionnel avec solution de repli si permission refusée ou GPS indisponible.

Récapitulatif, montant estimé et mention explicite « Espèces à la livraison ou Orange Money avant la livraison ».

## 4.6 Confirmation

Message de réussite, référence de commande et résumé des informations utiles.

En cas d’erreur API, afficher un message clair et préserver les informations saisies.

## 4.7 Tableau de bord de démonstration

Liste des commandes enregistrées, date, référence, montant et statut.

Vue détaillée avec articles, coordonnées et adresse ; bouton de changement de statut simple.

Accès protégé si le tableau de bord est déployé publiquement ; ne pas exposer de données clients dans une URL devinable.

## 4.8 Parcours principal

Accueil  →  Menu  →  Panier  →  Coordonnées & adresse  →  Envoi API  →  Confirmation

# 5. Architecture et outils recommandés

La stack ci-dessous est une proposition pragmatique, à confirmer par le Lead technique selon les compétences de l’équipe et l’environnement de déploiement.

| Couche | Choix proposé | Usage |
| --- | --- | --- |
| Front-end | React + Vite | Pages, composants, navigation et interactions. |
| Style | Tailwind CSS | Design cohérent et responsive. |
| Back-end | Node.js + Express | API REST pour créer et consulter les commandes. |
| Stockage | SQLite | Persistance légère des commandes de démonstration. |
| Validation | Zod ou validation explicite | Vérifier les données reçues par l’API. |
| Versionnement | Git + GitHub | Branches, commits clairs, revue et intégration. |
| Qualité | ESLint + Prettier | Style de code et erreurs courantes. |
| Tests | Vitest ; tests API simples | Tester les calculs, validations et endpoints prioritaires. |

## 5.1 Contrat API minimal suggéré

POST /api/orders : valide et enregistre une nouvelle commande, puis renvoie la référence et le statut.

GET /api/orders : retourne les commandes de démonstration pour l’administration ; à protéger en dehors du poste local.

GET /api/orders/:id : retourne le détail d’une commande, uniquement dans un contexte autorisé.

PATCH /api/orders/:id/status : met à jour le statut après validation de la valeur autorisée.

GET /api/health : vérifie que l’API répond.

RÈGLE DE SÉCURITÉ Ne jamais faire confiance aux montants envoyés par le navigateur : le serveur recalcule les prix à partir du catalogue connu et valide les quantités avant d’enregistrer la commande.

# 6. Répartition des rôles et responsabilités

La répartition suivante reprend les rôles mentionnés dans les échanges du projet. Les responsabilités sont proposées pour ce MVP et peuvent être réajustées par le Chef de projet selon la disponibilité de chacun.

| Membre | Rôle sur BMC | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Pape Aliou Sène | Directeur général / Sponsor | Donne la directive, fixe l’intention stratégique, arbitre les priorités majeures et facilite la décision de poursuivre ou non après le retour client. Ne gère pas les tâches techniques au quotidien. |
| Lansana Coly | Chef de projet & Lead technique | Traduit la directive en périmètre et tâches ; choisit et valide la stack ; définit l’architecture, les conventions et les critères de qualité ; répartit les tâches ; coordonne Git et les revues ; suit les blocages et les livrables ; prépare la démonstration technique. |
| El Hadji Massogui Diop | Produit & UX/UI | Conçoit les parcours et maquettes ; définit la hiérarchie visuelle, les composants et les règles responsive ; prépare les états de chargement, d’erreur et de confirmation ; transmet les spécifications UI à l’équipe Front-end. |
| Ibrahima Khalilou Diallo | Back-end & intégration API | Met en place Express et SQLite ; définit le schéma des commandes ; développe les endpoints et validations ; documente les requêtes/réponses et gère les erreurs ; ajoute des tests API simples. |
| Pathé Fall | Tests fonctionnels & documentation | Exécute les scénarios de test préparés, vérifie l’affichage des pages et le bon fonctionnement du parcours client ; signale les anomalies avec des étapes de reproduction claires ; met à jour la checklist de recette et la documentation utilisateur. |
| Maimouna Sall | Données, performance digitale & intégration fonctionnelle | Définit les données nécessaires au suivi du prototype ; contribue à la structure et à la vérification des données de commande ; coordonne les tests fonctionnels plus complexes, vérifie les échanges entre l’interface et l’API et documente les résultats. |

AUTORITÉ DE PILOTAGE Le Directeur général est le sponsor et donne la directive. Lansana Coly pilote l’exécution du projet au quotidien en tant que Chef de projet et Lead technique. Les décisions qui modifient fortement le périmètre, le calendrier ou l’engagement client sont remontées au sponsor.

## 6.1 Matrice synthétique de responsabilité

| Activité | Responsable | Contributeurs | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage et priorités | Lansana Coly | Toute l’équipe | Pape Aliou Sène |
| Maquettes et parcours | El Hadji Massogui Diop | Lansana, Maimouna | Lansana Coly |
| Front-end | Équipe Front-end à confirmer | UX/UI, QA | Lansana Coly |
| API et stockage | Ibrahima Khalilou Diallo | Lansana, Pathé | Lansana Coly |
| Tests et recette | Pathé Fall | Toute l’équipe | Lansana Coly |
| Données et performance | Maimouna Sall | Pathé, Lansana | Lansana Coly |
| Go/no-go après démo | Lansana Coly prépare la recommandation | Toute l’équipe | Pape Aliou Sène |

# 7. Méthode de travail et règles de collaboration

Créer un dépôt Git commun avec un README de démarrage et un fichier .env.example sans secret.

Travailler sur des branches courtes et nommées : feat/..., fix/..., docs/....

Faire des commits atomiques et explicites : feat: add cart summary, fix: validate order payload.

Ouvrir une Pull Request pour les changements importants ; le Lead technique valide les parties sensibles.

Définir une interface API commune avant l’intégration pour éviter les divergences entre Front-end et Back-end.

Chaque tâche doit comporter un responsable, un résultat attendu, des critères d’acceptation et une estimation simple.

Signaler rapidement les blocages ; ne pas masquer un problème en ajoutant une dépendance ou une complexité non validée.

Faire une démonstration interne courte à la fin de chaque lot fonctionnel.

# 8. Exigences de qualité du code

| Dimension | Standard attendu |
| --- | --- |
| Lisibilité | Noms explicites, fonctions courtes, composants focalisés, logique métier séparée de l’interface. |
| Cohérence | Conventions partagées, formatage automatique et structure de dossiers documentée. |
| Robustesse | Validation des entrées côté serveur, gestion des erreurs et états de chargement/erreur côté UI. |
| Sécurité de base | Aucun secret dans Git ; aucune donnée personnelle réelle en démo ; accès au tableau de bord limité si déployé. |
| Maintenabilité | Éviter la duplication, les abstractions prématurées et les dépendances inutiles. |
| Responsive | Tester au minimum une largeur mobile, une tablette et un écran desktop. |
| Accessibilité | Labels de formulaire, navigation clavier de base, contraste suffisant et messages compréhensibles. |
| Performance | Images optimisées, composants raisonnables, éviter les bibliothèques lourdes sans besoin. |
| Tests | Tester le calcul des montants, les validations de commande et les cas d’erreur prioritaires. |

# 9. Livrables attendus

Document de cadrage (ce document) et backlog de tâches priorisé.

Maquettes/wireframes des pages principales et mini-guide visuel (couleurs, typographies, boutons, cartes).

Front-end responsive connecté à l’API.

Back-end Express avec endpoints documentés et stockage SQLite.

Tableau de bord de démonstration affichant les commandes reçues.

Dépôt Git propre avec historique compréhensible, README et .env.example.

Jeu de données fictives pour la démo.

Plan de tests et compte rendu de recette avec bugs connus.

Script/scénario de démonstration de 5 à 8 minutes.

Liste des questions à poser au client et recommandations après la présentation.

# 10. Planning indicatif et critères de validation

Planning indicatif à ajuster selon la disponibilité de l’équipe. Il s’agit d’un ordre de travail, pas d’un engagement de délai ferme.

| Lot | Travail principal | Sortie / critère de passage |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 — Cadrage | Valider pages, parcours, stack, rôles et backlog. | Périmètre MVP compris par toute l’équipe. |
| Lot 2 — Design | Wireframes, direction artistique et composants clés. | Maquettes validées par le Lead technique. |
| Lot 3 — Front-end | Accueil, menu, panier, formulaire et confirmation. | Parcours navigable avec données fictives. |
| Lot 4 — API/SQLite | Création, lecture et mise à jour de commandes. | API testée et données conservées après redémarrage. |
| Lot 5 — Intégration | Connecter UI et API ; corriger les écarts. | Une commande passe du navigateur à SQLite. |
| Lot 6 — Recette/démo | Tests mobile/desktop, préparation de la présentation. | Aucun bug bloquant sur le parcours principal. |

## 10.1 Critères d’acceptation minimum

Un visiteur peut parcourir le menu et ajouter/modifier/retirer des plats.

Le total affiché est cohérent avec le contenu du panier.

Une commande valide est envoyée à l’API et enregistrée dans SQLite.

L’API renvoie une référence de commande ; l’interface affiche une confirmation uniquement après succès.

Une erreur API donne un message utile sans perdre inutilement le panier.

Le tableau de bord affiche la commande et ses informations de démonstration.

Le parcours principal fonctionne sur mobile et desktop.

Le README permet à un membre de l’équipe de lancer le projet localement.

# 11. Risques, limites et décisions à confirmer

Identité réelle du restaurant, logo, photos, menu, prix et horaires : à confirmer ; utiliser des données fictives si ces éléments ne sont pas disponibles.

Nom commercial exact derrière l’acronyme BMC : à confirmer.

Mode de livraison, frais et zones desservies : ne pas inventer ; afficher une valeur de démonstration clairement indiquée ou prévoir une confirmation manuelle.

Règles métier et attentes du client : non validées tant que le client n’a pas été consulté.

Si le prototype est déployé sur Internet, protéger l’administration, limiter les données affichées et éviter de stocker des informations personnelles réelles.

Prévoir une décision explicite de poursuite, d’ajustement ou d’arrêt après la démonstration client.

# 12. Brief à transmettre à Claude

Copier-coller le brief ci-dessous dans Claude avec ce document joint. Il demande une proposition de répartition du travail, sans laisser l’outil inventer des responsabilités ou étendre le périmètre.

Tu es assistant de gestion de projet logiciel. Analyse le dossier BMC joint et propose un plan d’exécution concret pour un prototype fonctionnel MVP. Contexte : - Le sponsor est Pape Aliou Sène, Directeur général. - Lansana Coly est Chef de projet et Lead technique. Il conserve l’autorité sur l’architecture, la stack, les conventions, les priorités techniques et la validation des livrables. - L’équipe comprend aussi El Hadji Massogui Diop (Produit/UX-UI), Ibrahima Khalilou Diallo (Back-end/intégration API), Pathé Fall (Tests fonctionnels/documentation) et Maimouna Sall (Données/performance digitale et intégration fonctionnelle). - Le prototype concerne un seul restaurant, priorité Front-end, petit Back-end Express, SQLite pour les commandes de démonstration, paiement en espèces à la livraison ou par Orange Money avant la livraison. L’intégration Orange Money peut être simulée pour la démo si aucune intégration réelle n’est autorisée ou disponible. - Le client n’a pas encore été consulté : l’objectif est de présenter une démo, recueillir ses retours et décider ensuite de la suite. Ta réponse doit contenir : 1. Un backlog priorisé P0/P1/P2. 2. Des tâches concrètes, petites et attribuées à un responsable. 3. Pour chaque tâche : objectif, dépendances, livrable, critères d’acceptation et estimation relative (S/M/L). 4. Une proposition de structure de dépôt et de dossiers. 5. Les conventions de code et le workflow Git. 6. Le contrat API minimal partagé entre Front-end et Back-end. 7. Un plan de tests et une checklist de démo. 8. Les risques et questions à confirmer, sans inventer les réponses. 9. Les points qui nécessitent une validation de Lansana Coly. Ne rajoute pas de fonctionnalités hors périmètre. Signale les informations manquantes. Organise les tâches de façon à permettre le travail en parallèle, tout en évitant les conflits d’intégration.

# Annexe — Structure de dépôt suggérée

bmc/

client/              # React + Vite

src/components/    # composants réutilisables

src/pages/         # pages de l’expérience client et admin

src/features/      # menu, panier, commandes

src/lib/           # client API et utilitaires

server/              # Express

src/routes/        # routes REST

src/services/      # logique métier

src/db/            # SQLite et initialisation

src/validators/    # validation des payloads

docs/                # cadrage, API, tests et démo

.env.example

README.md

PROCHAINE ACTION RECOMMANDÉE Faire valider ce cadrage par le Chef de projet, confirmer les membres réellement disponibles et les responsabilités Front-end, puis demander à Claude de produire le backlog détaillé. Le document reste un cadre de travail à adapter, pas un engagement contractuel envers le client.